建造师继续教育培训《质量、安全、法律责任和职业道德部分》

一、单项选择题（40题×1分=40分）

1、隐蔽工程经现场检查符合质量要求后，由（ ）签字确认后准予隐蔽、覆盖进入下一道工序施工。

A. 施工单位项目负责人        B. 监理工程师

C. 建设单位项目负责人         D. 项目管理单位负责人

2、隐蔽工程在隐蔽前应由（ ）通知有关单位进行验收，并形成验收文件。

A、施工单位        B、监理单位         C、业主方         D、项目管理单位

3、在施工过程中，对质量风险控制责任最大的是（ ）。

A.  业主        B. 监理工程师

C. 承包商      D. 质监站

4、工程质量监控主体包括（ ）。

A. 工程建设单位   B. 工程设计单位；

C. 施工单位       D. 工程质量监督机构

5、建设工程质量必须实行（ ）监督管理。

A. 建设单位   B. 建立单位   C. 工商行政  D. 政府

6、建设工程发生质量事故后，有关单位应当（ ）向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。

A. 立即   B. 在12小时内   C. 在24小时内   D. 48小时内

7、根据《建设工程质量管理条例》的规定，勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，（ ）应当在设计文件上签字，对设计文件负责。

# A. 单位负责人 B. 勘察人、设计人 C. 注册执业人员 D. 项目负责人

8、施工项目质量控制中应全面控制施工过程，重点控制（ ）的质量

A.投入品　  B.分项工程    C.工序    D.单位工程

9、工程质量控制应该是积极主动地对影响质量的各种因素加以控制，也就是在工程质量控制中应坚持（ ）的原则。

A.以预防为主　B.以人为核心   C.质量第一    D.质量标准

10、未经（ ）签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。

A.施工单位项目负责人         B.监理工程师

C. 建设单位项目负责人         D.总监理工程师

11、涉及（ ）的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测。

A.隐蔽工程   B.使用功能    C.结构安全    D.观感质量

# 12、建设工程的保修期，自（ ）之日起计算

A.交付使用   B.工程完工   C.竣工验收合格    D.竣工结算

13、质量控制点设置的原则，是根据工程的（ ），即质量特性值对整个工程质量的影响程度来确定的

A.复杂程度   B.重要程度   C.特殊程度    D.技术难以程度

14、注册建造师的注册、继续教育、执业状态和行为评价等有关信息采集、使用和管理等是《注册建造师信用档案管理办法》的（ ）。

A.目的依据    B.信息分类    C.管理体制     D.适用范围

15、注册建造师在注册、继续教育和执业过程中有弄虚作假、不及时上报执业信息等违规违法行为的，可向该注册建造师（ ）建设主管部门举报。

A.发生地省级    B.注册所在地省级

C.发生地市级    D.注册所在地市级

16、注册建造师良好行为记录信息公布期限一般为（ ）年

A.6个月至3年   B.1年   C.2年     D.3年

17、下列哪些不属于工程质量方面的不良行为（ ）。

A.在施工中偷工减料，使用不合格材料的

B.施工单位未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的

# C.施工单位将承包的工程转包

D.发生重大工程质量事故隐瞒不报的

18、对于隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请注册建造师的，申请人（ ）内不得再次申请注册。

A.6个月至3年   B.1年   C.2年     D.3年

19、根据《建设工程质量管理条例》等法律法规规定，承包人除了（ ），均可视为非法转包：

A.承包人不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部工程转给他人承包

B.承包人将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转给他人承包

# C.承包人将某专业工程转给他人承包

D.承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。

20、在建设工程安全生产管理基本制度中，（ ）是建筑生产中最基本安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。

A. 安全生产责任制度

B. 群防群治制度

C. 安全生产教育培训制度

D. 安全责任追究制度

21、根据《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）28条规定：严格落实安全目标考核，对各地区、各有关部门和企业完成生产安全事故控制指标情况进行严格考核，并建立（ ）机制。

A. 事故报告           B. 激励约束    C. 目标控制             D. 经济考核

22、建筑工程安全管理目标的内容包括安全控制指标、安全投入指标、安全创优指标 和 （ ）。

# A. 安全教育指标

B. 安全生产指标

C. 安全技术指标

D. 安全工作指标

23、在安全工作指标中，安全隐患整改率属于下面哪种管理目标？（ ）

A. 安全技术管理目标

B. 安全教育管理目标

C. 安全活动管理目标

D. 安全检查管理目标

24、安全生产标准化达标建设不包括（ ）方面内容。

A. 岗位达标          B. 工程达标

C. 专业达标         D. 企业达标

25、安全生产标准化达标建设包括岗位达标、专业达标和企业达标。岗位达标的核心是（ ）。

A. 危险源监控          B. 安全培训

C. 岗位标准化         D. 规范管理

26、严格履行审核审批、安全交底和安全交接班等规章制度，是属于（ ）的内容。

A. 管理达标   B. 专业达标

C. 岗位达标    D. 企业达标

27、一般事故隐患应按照“五定”原则，组织隐患整改。下列不属于“五定”原则的是（ ）

A. 定岗位   B. 定人员  C. 定时间    D. 定措施

28. 根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的规定，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的（ ）。

# A. 60%   B. 70%   C. 80%   D. 90%

29、保证质量安全的安全防护和文明施工措施费应由（ ）列支。

# A. 建设单位  B. 设计单位  C. 监理单位  D. 施工单位

30、《建设工程安全生产管理条例》第8条规定，建设单位在编制工程概算时，应当确定（ ）所需费用。

A. 抢险救灾               B. 建设工程安全作业环境及安全施工措施

C. 对相关人员的培训教育   D. 建筑工程安全作业

31、《建设工程安全生产管理条例》第10条规定，建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供（ ）。

# A. 建设工程有关安全施工措施的资料  B. 建设工程的全部造价

C. 建设工程相应的施工进度          D. 建设工程安全生产负责人员名单

32、《建设工程安全生产管理条例》第11条规定，建设单位应当将拆除工程发包给（ ）的施工单位。

A. 能完成拆除任务      B. 具有相应资质等级

C. 专业拆除          D. 达到拆除施工要求

33、《建设工程安全生产管理条例》第14条第1款规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设（ ）。

A. 整体安全要求  B. 强制性标准

C. 一般要求  D. 基本要求

34、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向（ ）报告。

# A. 建设单位 B. 有关主管部门 C. 建设行政部门 D. 当地人民政府

35、《建设工程安全生产管理条例》第14条规定，工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担（ ）。

# A. 全部责任 B. 部分责任 C. 监理责任 D. 过错责任

36、《建设工程安全生产管理条例》规定， 总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担（ ）。

# A. 各自相应的责任 B. 连带责任 C. 按份责任 D. 补充责任

37、总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当接受总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担（ ）。

A. 全部责任   B. 次要责任   C. 主要责任   D. 同等责任

38、建设工程安全生产管理条例》第28条第1款规定，施工单位应当在施工现场人口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的（ ）。

# A. 危险标志 B. 安全警示标志 C. 隔离标志 D. 危险施工标志

39、出租机械设备的单位应当对出租的机械设备和施工工具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时应当出具（ ）。

A. 检测合格证明   B. 生产（制造）许可证

C. 产品合格证     D. 建筑机械使用许可证

40、施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起（ ）内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。

A. 10日          B. 15日            C. 30日         D. 60日

二、简答题   （5题×6分=30分）

1、简述项目部领导现场带班制度有哪些规定？

2、施工质量控制方式有哪三种？

3、工程建设的质量责任主体有哪四种类型？

4、建造师执业资格方面不良行为有哪些？

5、建造工程项目施工环节偷工减料行为有哪些？

三、论述题   （2题×15分=30分）

1、如何建立事故隐患排查治理长效机制？

2、论述施工技术交底的控制